

|  |
| --- |
| **APSTIPRINĀTS** |
| Pāvilostas novada pašvaldības  iepirkuma komisijas  2014. gada 08. maija sēdē,  protokols Nr.3 |

**Pāvilostas novada pašvaldība**

**Iepirkums publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā**

SKATU TORŅA REKONSTRUKCIJAS DARBI

**NOLIKUMS**

**Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2014/7/EST/LAT**

**Projekta nosaukums: „Coastal and maritime spatial planning”,**

**Projekta nr. EU43084**

**Pāvilosta, 2014**

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**

**PND 2014/7/EST-LAT**

* 1. **Iepirkuma metode**

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

**Skatu torņa rekonstrukcijas darbi**

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts **„Coastal and maritime spatial planning”,** Projekta Līguma Nr. **EU43084**

**Pasūtītājs:**

**Pāvilostas novada pašvaldība**

Reģ.Nr. 90000059438

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

**Kontaktpersona:**

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Tālrunis:63484561

E-pasts: projekti.saka@inbox.lv

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

* 1. **Iepirkuma dokumentu saņemšana**
     1. Pretendenti ar šā konkursa nolikumu, turpmāk tekstā - Nolikums, un visiem tajā ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē [www.pavilosta.lv](http://www.pavilosta.lv) sadaļā **Iepirkumi**.
  2. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un kārtība**
     1. Pretendents piedāvājumus var iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, darbdienās no plkst.8:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz **2014.gada 26. maijam plkst.10:00** vai atsūtot tos pa pastu. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu 1.5.1. punktā norādītajā termiņā un vietā. Piedāvājumu atvēršana: 2014.gada 26. maijā plkst.10:00, Pāvilostas novada pašvaldības telpās.
     2. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.
  3. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
     1. Piedāvājums pretendentiem ir saistošs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
     2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendenti piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
  4. **Piedāvājums nodrošinājums**
     1. Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.
  5. **Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana**

Pretendenti pieprasījumus par jautājumiem attiecībā uz Nolikumu iesniedz rakstiskā veidā pa pastu: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai e- pastu: projekti.saka@inbox.lv

* + 1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma nolikumam Pasūtītāja mājas lapā [www.pavilosta.lv](http://www.pavilosta.lv) sadaļā **Iepirkumi**.
    2. Pasūtītājs paskaidrojošu informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā [www.pavilosta.lv](http://www.pavilosta.lv) sadaļā **Iepirkumi**.
    3. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.
  1. **Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai**
     1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
     2. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
     3. Visi piedāvājumu veidojošo dokumentu eksemplāri ir jāiesniedz ar norādi “Oriģināls”. Papildus oriģinālam ir jāiesniedz piedāvājuma kopijas **divos eksemplāros**, kas abas jāiesniedz ar norādi „Kopijas”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
     4. Aploksne ar piedāvājuma oriģinālu un kopijām ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:
        1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
        2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
        3. šāda atzīme:

**IEPIRKUMAM**

**„Skatu torņa rekonstrukcijas darbi”**

**I.D. Nr. PND 2014/7/EST-LAT**

**projektam**

**„Coastal and maritime spatial planning”,** **projekta Līguma Nr.** **EU43084**

**Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes.”**

* + - 1. līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un paraksttiesīgās personas parakstu.
    1. Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā. Piedāvājumam jāsatur satura rādītāju, kam jāatbilst piedāvājuma lappušu numerācijai.
    2. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916, „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība” prasībām.
    3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
    4. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
    5. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – Eiro (EUR) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
    6. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotais pārstāvis (pievienojot pilnvaras oriģinālu).
    7. Iepirkumam iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un normatīvajos aktos ietvertajām prasībās un jāietver cauršūtas un numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1. **Iepirkuma priekšmets:**

**„Skatu torņa rekonstrukcijas darbi”,** projekta **„Coastal and maritime spatial planning”,** Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts ietvaros (Līguma Nr. **EU43084**), atbilstoši finansu piedāvājuma formai (pielikums Nr.2).

* 1. CPV kods:

|  |  |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Celtniecības darbi |

* 1. **Līguma izpildes laiks un vieta**
     1. Līguma izpildes vieta: Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads.
     2. Līguma izpildes laiks: **01.06.2014.-** **01.07.2014., jeb viens mēnesis.**

1. **Objekta apskate tiek organizēta 2014. gada 19. maijā pulkst.11:00.** Sanāksmes vieta: Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Objektu apskate pretendentiem obligāta. Objekta apskates laikā pretendentiem jāaizpilda pielikums Nr. 4. Objektu apskati vadīs pasūtītāja pilnvarota persona.
2. **Pretendentam,** kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības**, komisija pārbaudīs:**

3.1. Vai pretendentam Latvijā vai valstī kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.2.Vai pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

1. **Prasības pretendentam, lai piedalītos iepirkumā:**

4.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

1. **Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikuma vēstule (noformēta atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1).
   2. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.2 un ietver pielikumā pieprasīto informāciju.
   3. Apliecinājums par objekta apskati, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3.
   4. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija.
   5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un papildus jāiesniedz vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
2. **Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji**
   1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – ***piedāvājums ar zemāko cenu.***
   2. Tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kasatbilst visām Nolikuma prasībām.

6.3.Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kā arī piedāvājumu vērtēšanu, komisija veic slēgtās sēdēs.

6.4.Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots iemesls.

1. **Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas**
   1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
   2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
2. **Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi**
   1. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēts komisijas loceklis.
   2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar konkursa Nolikumu.
   3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā, balsojot. Balsstiesības ir visiem komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
   4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
      1. Izskatīt piedāvājumus, ko iesnieguši pretendenti, kuri atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.
      2. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.
      3. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.
      4. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu.
      5. Pieprasīt, lai pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar ievērojami zemāku cenu, iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenu pazeminājumu.
      6. Pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem.
      7. Pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
      8. Pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā.
      9. Veikt citas darbības saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
3. **Pretendenta tiesības un pienākumi**

9.1.Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

9.2**.**Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

9.3.Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

1. **Pielikumi**

10.1.Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

* + 1. 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.
    2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma.
    3. 3.pielikums- Apliecinājums par objekta apsekošanu.
    4. 4.pielikums - Līguma projekts.
    5. 5. pielikums- Lokālā tāme.
    6. 6. pielikums- Tehniskais projekts.

1.Pielikums

iepirkumam „**Skatu torņa rekonstrukcijas**

**darbi”** Nolikumam

Identifikācijas Nr. **PND 2014/7/EST- LAT**

**Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā**

2014.gada \_\_\_ .\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieteikuma sastādīšanas vieta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta bankas rekvizīti

Tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā

paraksttiesīgās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

**„ Skatu torņa rekonstrukcijas darbi ”, ID. Nr. PND 2014/7/EST-LAT**

* apņemas ievērot visas iepirkuma Nolikuma prasības;
* apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos ietvertos noteikumus;
* atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
* garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

paraksts

Z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta un pretendenta kontaktpersonas adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts

2.Pielikums

iepirkumam „**Skatu torņa rekonstrukcijas**

**darbi”** Nolikumam

Identifikācijas Nr. **PND 2014/7/EST-LAT**

**Finanšu piedāvājuma forma**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *piedāvājuma sastādīšanas vieta* | 2014. gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.*

piedāvā izpildīt līgumu **”Skatu torņa rekonstrukcijas darbi”, ID. Nr. PND 2014/7/EST-LAT**

par kopējo cenu (EUR), ietverot visas tehniskajā specifikācijā norādītās prasības

|  |
| --- |
|  |
| *cena cipariem un vārdiem EUR (bez PVN)* |

**Piedāvātās līgumcenas atšifrējums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Skatu torņa- ZĀRDA rekonstrukcijas darbi Pāvilostā** | **Mēr-**  **vienība** | **Daudzums** | **Kopā EUR bez PVN** |
| **Torņa apaļkoku karkass** | **m3** | **13.50** |  |
| **Torņa apaļkoku karkass** | **m** | **185.30** |  |
| **Stabu savienojums ar betona stabiņiem** | **gb** | **4.00** |  |
| **Apaļkoku karkasa savienojumu skaits** | **gb** | **58.00** |  |
| **Pakāpienu skaits** | **gb** | **30.00** |  |
| **Margas** | **m** | **135.40** |  |
| **Dēļu klāja m2** | **m2** | **78.00** |  |
| 1. Karkasa detalizēšana, uzmērīšana, rasējumi un apjomi amatniekiem | kompl | 1.00 |  |
| 1. Karkasa izveide bāzē (dziļi impregnēts apaļkoks) | m3 | 14.85 |  |
| 1. Margu izveide bāzē (dziļi impregnēts apaļkoks) | m | 148.94 |  |
| 1. Trepju izveide bāzē, 3 gb. Pakāpienu skaits 30 gb | gb | 30.00 |  |
| 1. Karkasa montāža objektā | kompl | 1.00 |  |
| 1. Dēļu klājs 75x200mm | m2 | 85.80 |  |
| 1. Vītņu stieņi, diametrs 16mm-0,5m ar paplākšņiem un uzgriežņiem | gb | 19.00 |  |
| 1. Skrūves 16x300mm ar šeibām | gb | 40.00 |  |
| 1. Koka tapas 50mm diametrs- 100mm | gb | 85.00 |  |
| 1. Montāžas kokmateriāli | gb | 1.50 |  |
| 1. Stalažas tornim | gb | 1.00 |  |
| 1. Neparedzētie darbi (koka planku montāža pakāpienos, skrūves grīdas dēļu stiprināšanai, margas apaļkoka, margu stiprinājumi) |  |  |  |
| **Kopā** | | |  |
| **PVN(21%)** | | |  |
| **Kopā ar PVN** | | |  |

Tornis- zārds tiek detalizēti uzzīmēts, izgatavots firmas bāzē, nokomplektēti nepieciešamie materiāli.

! Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Materiālu utilizāciju pēc demontāžas veic pašvaldība.

Izvēsta darbu apjomu tāme pielikumā jāpievieno obligāti.

**Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds*

3.Pielikums

iepirkumam „**Skatu torņa rekonstrukcijas**

**darbi”** Nolikumam

Identifikācijas Nr. **PND 2014/7/EST-LAT**

**Apliecinājums par objekta apsekošanu**

Apliecinām, ka saskaņā ar Pāvilostas novada domes iepirkumu komisijas izsludinātā iepirkuma konkursa 8.2 panta kārtībā **”Skatu torņa rekonstrukcijas darbi”,**

**ID. Nr. PND 2014/7/EST-LAT**

prasībām esam veikuši objekta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekts** | **Pretendents** | **Pretendenta**  **pārstāvis** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** |
| Skatu tornis Kalna ielā 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā |  |  |  |  |

**apsekošanu.**

**Pretendenta pilnvarotais pārstāvis iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.**

**Atbildīgais pretendenta pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

**Datums:**

4.Pielikums

iepirkumam „**Skatu torņa rekonstrukcijas**

**darbi”** Nolikumam

Identifikācijas Nr. **PND 2014/7/EST-LAT**

**Līgums (projekts)**

(Identifikācijas Nr. **PND 2014/7/EST-LAT)**

**Pāvilostas novada pašvaldība**, reģ. Nr. 90000059438, turpmāk tekstā saukts Pircējs, tās domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pāvilostas novada domes Nolikumu, no vienas puses, un**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** personā, kas rīkojas pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgumu, par sekojošo:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ**
   1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku veikt Skatu torņa rekonstrukcijas darbus, Kalna ielā 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, definētu kā **Objekts**, turpmāk tekstā - **Darbus**, saskaņā ar šā Līguma nosacījumiem, iepirkuma ar identifikācijas numuru PND2014/7/EST-LAT nolikumu un tā pielikumiem, iepirkumu laikā veikto saraksti*,* Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu un tā pielikumiem.
   2. Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir **viens** mēnesis no līguma noslēgšanas dienas, kas pamatots ar Izpildītāja piedāvājumu.
2. **LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA**
   1. Līguma kopējā summa darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un spēkā esošo tiesību normu prasībām, Pusēm vienojoties tiek noteikta **EUR** *[summa cipariem un vārdiem]* bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir ***EUR.....*** *[summa cipariem un vārdiem]*. Līguma kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir ...... ***EUR*** *[summa cipariem un vārdiem]****.***
   2. Iz­pil­dī­tā­jam samaksa tiek veikta sekojoši:
      1. Līguma summa tiek apmaksāta sekojoši:
         1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu izpildes aktu un nepieciešamo izpilddokumentāciju pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu izpildes aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktos darbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta.
         2. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Maksātājs** | **Pāvilostas novada pašvaldība** |
| Reģistrācijas Nr. | LV 90000059438 |
| Adrese | Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466 |
| Bankas nosaukums | Valsts kase |
| Bankas kods | TRELLV22 |
| Bankas konta Nr. | LV76TRL9800574648690 |
| Papildus informācija | Visos dokumentos obligāti jānorāda sekojoša papildus informācija: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts **„Coastal and maritime spatial planning”,** Projekta Līguma Nr. **EU43084** |

* 1. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu izpildes aktu un nav saņēmis rakstiski konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai par veikto darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tos jāapmaksā saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
  2. Līgumcenā ir iekļauts viss izmaksas, kas nepieciešamas Darbu paveikšanai. Ja kādiem no līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.
  3. Līgums ir fiksētās summas līgums, balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu un materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

1. **PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam visus darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus.
   2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
   3. Pasūtītājs apņemas 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.
   4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju brīvu piekļūšanu Objektiem un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kā arī par izmaiņām Objektā veicamo darbu grafikā, kas var traucēt vai kavēt Izpildītāja darbu izpildi.
2. **IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu izpildes aktu, par kura iesniegšanas formu Izpildītājs vienojas ar pasūtītāja atbildīgo personu par līguma izpildi.
   2. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu saskaņā ar šo Līgumu izpildītajos Darbos.
   3. Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu Objekta sakārtošanu.
   4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinu šajā Līgumā atrunātā maksājuma veikšanai.
   5. Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz LR spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar Darbu veikšanu Objektā.
   6. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar esošajiem būvnormatīviem.
   7. Izpildītājs atsevišķu Darbu veikšanai ir tiesīgs pieaicināt piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus.
   8. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, ja tāda rodas: iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam valsts valodā visu nepieciešamo izpilddokumentāciju, kā arī Latvijā sertificēto materiālu un iekārtu sertifikātus.
   9. Izpildītāja pienākums ir veikt darbus atbilstoši Pasūtītāja rīcībā esošajam finansējuma apjomam, par kuru Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju.
3. **GARANTIJAS**
   1. Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir 2 (divi) gadi pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
   2. Gadījumā, ja 2 (divu) gadu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir informēts un tajā norādītajā pusēm savstarpēji saskaņotā termiņā apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem.
   3. Lī­gu­ma Iz­pil­dī­tā­jam jā­veic De­fek­tu no­vēr­ša­nas dar­bi. Pēc De­fek­tu lik­vi­dē­ša­nas Lī­gu­ma Iz­pil­dī­tā­jam par to ne­ka­vē­jo­ties jā­in­for­mē Pa­sū­tī­tājs.
   4. Ja Iz­pil­dī­tājs at­sa­kās no­vērst de­fek­tus un par to rak­stis­ki ir pa­zi­ņo­jis Pa­sū­tī­tā­jam vai Izpildītājs tos nav uzsācis defektu aktā noteiktajā termiņā, tad Pa­sū­tī­tā­jam ir tie­sī­bas pie­aici­nāt ci­tu personu de­fek­tu no­vēr­ša­nai. Pasūtītājs par de­fek­tu no­vēr­ša­nas dar­bu izdevumiem piestāda attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kas apmaksā to rēķinā noteiktajā termiņā.
   5. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos veiktajos darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.
4. **PUŠU ATBILDĪBA**
   1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
   2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
   3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
   4. Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.
   5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda vai neievēro šajā Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līguma laušanas gadījumā pēc abpusēji parakstīta izpildīto Darbu akta parakstīšanas, Puses 20 (divdesmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi.
   6. Pa­sū­tī­tā­jam ir tie­sī­bas lauzt lī­gu­mu, ja Darbs ne­tiek pil­dīts sa­ska­ņā ar Līguma noteikumiem.
5. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar Nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi Objektā.
   2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski, ar izziņu no kompetentas iestādes, jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi.
   3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.
6. **STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**

Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem.

1. **CITI NOSACĪJUMI**
   1. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
   2. Iz­pil­dī­tājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai pie­eju dar­bu iz­pil­des Vie­tai un jeb­ku­rai ci­tai vie­tai, kur tiek veikts vai no­do­māts veikt dar­bus, kas sais­tī­ti ar šo Lī­gu­mu.
   3. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.
   4. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
   5. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.
   6. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
   7. Šis Līgums sagatavots uz ... lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
   8. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
2. **LĪGUMA PIELIKUMI**

14.1. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums;

14.2. Pretendenta piedāvājums iepirkumam „**Skatu torņa rekonstrukcijas darbi”** Nolikumam**,** Identifikācijas Nr. **PND 2014/7/EST-LAT**, (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam).

**10.PUŠU ADRESE UN REKVIZĪTI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |
|  | **Pasūtītājs** | | **Izpildītājs** |
|  | **Pāvilostas novada pašvaldība** | |  |
| Reģistrācijas Nr. | LV90000059438 | |  |
| Adrese | Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads | |  |
| Bankas nosaukums | Valsts kase | |  |
| Bankas kods | TRELLV22 | |  |
| Bankas konta Nr. | LV76TRL9800574648690 | |  |
| Paraksttiesīga persona | Domes priekšsēdētājs  Uldis Kristapsons | |  |
| Paraksts |  | |  |