APSTIPRINĀTS

______________________R.Griškevics

Pāvilostas ostas pārvaldnieks

2016.gada 23.februārī

### Iepirkuma procedūras

Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu

pagarināšanas būvprojekta izstrāde

LĪGUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

# Vispārējā informācija.

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. POP 2016-2.

  - Pasūtītājs – Pāvilostas ostas pārvalde.

  - Iepirkuma metode – saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

  - Iepirkumu komisija – ar Pāvilostas ostas pārvaldnieka rīkojumu izveidota.

  - Par piegādātāju (turpmāk tekstā Piegādātājs) var būt fiziska vai juridiska persona vai publiska institūcija, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Par pretendentu (turpmāk tekstā Pretendents) kļūst Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Iepirkuma priekšmets – Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (par autouzraudzība tiks slēgts atsevišķs līgums).

  - Iepirkuma izpildes termiņi:

    - Līguma izpildes sākums – būvprojekta izstrādei 3 dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.

    - Būvprojekta izstrādes minimālajā sastāvā termiņš – 2016.gada 22.aprīlis.

    - Būvatļaujas saņemšana – 2016.gada 23.aprīlis.

    - Autoruzraudzība 2016.gada rudens - 2017.gada vasara.

    - Būvprojekta saskaņošanas termiņš Pāvilostas novada būvvaldē ir 2016. gada 01. jūlijs.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš – 150 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma dokumenti ir šie līguma piesķiršanas nosacījumi un 8.punktā uzskaitītie pielikumi (turpmāk tekstā saukts Nolikums).

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par līguma piešķiršanas nosacījumiem, Pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# Piedāvājuma nodrošinājums.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma lielums noteikts 1000 EUR (tūkstots eiro). Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents garantē, iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju vai iemaksājot Pāvilostas ostas pārvaldes kontā. Bankas galvojuma oriģināls vai maksājuma uzdevums par piedāvājuma nodrošinājumu pievienojams piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. Pretendentu piedāvājumi, kam nav pievienots bankas galvojums par piedāvājuma nodrošinājumu vai drošības naudas iemaksu apliecinošs dokuments, tiek noraidīti kā neatbilstoši Līguma piešķiršanas nocacījumu prasībām un izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pretendenta galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu vai iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta, kad beidzies piedāvājuma iesniegšanas termiņš, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums.

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā laikā.

  - Iepirkuma uzvarētājam, ja tas iesniedz līgumā noteikto līguma izpildes nodrošinājumu un Pretendentiem, kas netiek atzīti par uzvarētājiem, piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots vai atmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās.

# Piedāvājumu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana.

  - Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Līguma piešķiršanas nosacījumos noteiktajām prasībām.

  - Dokumenti un dokumentu kopijas (katra atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Piedāvājumā jāiekļauj 5.nodaļā norādītie dokumenti norādītajā secībā.

  - Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu, drīkst piedalīties cita Pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs, ja veicamā darba daļa ir mazāka par 10% (desmit procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas, neskaitot PVN. Ja Pretendents ir personu grupa, šie ierobežojumi attiecas uz katru grupas dalībnieku. Pretendenti, kas iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, vai piedalās cita Pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs, kura veicamā darba daļa ir lielāka par 10% (desmit procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas neskaitot PVN, vai iesniedz citu piedāvājumu arī kā grupas dalībnieks, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti sagatavojami un iesniedzami latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar norādi uz katra eksemplāra – „Oriģināls” vai „Kopija”. Pie izvērtēšanas par pamatu tiek ņemts piedāvājuma „Oriģināls”. Dokumentiem, kas iesniegti citās valodās, jābūt pievienotam dokumentu tulkojumam latviešu valodā.

  - Visiem konkursa piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem, cauršūtiem, lapām sanumurētām, un uz titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums iepirkumam – „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas būvprojekta izstrāde”.

    - Pretendenta nosaukumam, Pretendenta kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, adresei, tālruņa un faksa numuram.

Aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.

  - Pretendenta piedāvājums jāparaksta personai(ām) ar paraksta tiesībām vai tās (to) pilnvarotajai personai.

  - Piedāvājuma dokumenti (oriģināls un kopija) jāievieto aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē un jāadresē Pāvilostas ostas pārvaldei, Dzintaru ielā 2a, Pāvilostā, LV-3466. Uz aploksnes jābūt šādai norādei: Iepirkums „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas būvprojekta izstrāde”.

Piedāvājums iesniedzams personīgi vai nogādājams ar kurjerpastu Pāvilostas ostas pārvaldei, Dzintaru ielā 2a, Pāvilostā līdz 2016.gada 10.martam pulkst.10:00 vai līdz tam – katru darba dienu no plkst.900 līdz plkst.1200.

Pretendentu piedāvājumi pēc 3.8. punktā minētā termiņa netiks pieņemti vai kurjerpasta gadījumā sūtīti atpakaļ neatvērtā veidā.

  - Pāvilostas ostas pārvalde pieņems tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot nodrošinājumu, mainīt, papildināt un atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiskā formā par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojumi par piedāvājuma grozīšanu, ko Pasūtītājs saņem pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti.

  - Piedāvājuma grozījumus un atsaukumu Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājumus, ar norādi „Piedāvājuma grozījumi” un „Piedāvājuma atsaukums”.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

# Finanšu piedāvājuma dokumenti.

  - Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Līguma piešķiršanas nosacījumu pielikumā Nr.2 pievienoto formu).

  - Finanšu piedāvājums – tāme (pielikums Nr.3). Finanšu piedāvājumā izvērstā veidā jānorāda un jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas un ir saistītas ar tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

  - Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par drošības naudas pārskaitīšanu vai bankas garantija.

# Tehniskā piedāvājuma dokumenti.

  - Detalizēts darbu izpildes kalendārais laika grafiks pa nedēļām, norādot projektēšanas darbu sākuma un beigu datumu.

  - Informācija par Pretendenta, kā juridiskas personas pieredzi pēdējo 5 gadu laikā  būvprojektu izstrādei ostu hidrobūvēm – moliem vai viļņlaužiem, kas ir izbūvētas t.i. nodotas eksplutācijā un kuru (būvju) būvdarbu izmaksas nav mazākas par 1 000 000 EUR (katram objektam) un pasūtītāju atsauksmes (vismaz 3) par  iepriekš minētajiem izstrādātajiem tehniskajiem projektiem

  - Informācija par būvprojekta izstrādes vadītāja pieredzi pēdējos 5 gados  būvprojektu izstrādei ostu hidrobūvēm, kas ir izbūvētas t.i. nodotas eksplutācijā un, kuru (būvju) būvdarbu izmaksas nav mazākas par 1 000 000 EUR katram objektam.

  - Informācija par molu novietojuma izvēles pamatotības matemātiskā modeļa izstrādātāja pieredzi pēdējos 5 gados- matemātisko modeļu izstrāde vismaz 5 hidrobūvēm, kuras pēc apjoma ir līdzvērtīgas ieprikuma priekšmetam, norādot pasūtītāja kontaktpersonu, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes. Informācija par citiem piesaistītajiem speciālistiem līguma izpildē. Jāiesniedz šo speciālistu CV.

  - Brīvā formā sagatavots detalizēts  būvprojekta izstrādes organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par gatavību iesniegt beznosacījuma līguma izpildes garantiju 10 % apmērā no  būvprojekta izstrādes izmaksām bankas garantiju veidā.

  - Ja pakalpojumu veikšanai tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, jāpievieno apakšuzņēmēju saraksts, norādot kādus darbu veidus tie veiks un % (procentuālo) attiecību no kopējā darbu apjoma līgumsummas.

  - Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta izziņas kopija, kas izsniegta ne agrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas galīgā termiņa un kas apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Pretendentam, ja tas reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta izziņas kopija, kas izsniegta ne agrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas galīgā termiņa un, kas apliecina, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

  - Piedāvājumā uzrādīto speciālistu rakstiski apliecinājumi par gatavību piedalīties  būvprojekta izstrādē Līguma piešķiršanas nosacījumos norādītajā laikā.

Gadījumā, ja būvspeciālists nav kandidāta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs, jāpievieno speciālista darba devēja apliecinājums.

  - Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa (Pretendents), pieteikumā nosaucot visus grupas dalībniekus un visiem grupas dalībniekiem parakstot Pretendenta pieteikumu.

  - Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos), kā arī to, kādus darbu veidus un apjomus veiks katrs grupas dalībnieks.

# Pretendentu atlase, piedāvājumu atlase un izvēle.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 24.martā slēgtā sanāksmē.

  - Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli veiks Komisija.

  - Komisija noraida un izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā Pretendentus, kas nav iesnieguši visus pieprasītos Pretendentu atlases dokumentus vai neatbilst sekojošām Pretendentu atlases prasībām:

    - Pretendentam ir nodokļu parādi, kas lielāki par 150 EUR.

    - Pretendenta saimnieciskā darbība ir apturēta, ir ierosināts maksātnespējas process vai uzsākta pretendenta likvidācija.

    - Saskaņā ar kalendāro grafiku Pretendents tehnisko projektu nespēj izstrādāt līdz 2016.gada 1.jūlijam

  - Līguma izpildes tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kas atbilst visiem tālāk minētajiem kritērijiem.

    - Pretendents, kā juridiska persona  pēdējo 5 gadu laikā izstrādājis 3 būvprojektus ostu hidrobūvēm – moliem, viļņlaužiem, kas ir izbūvētas t.i. nodotas eksplutācijā un kuru (būvju) būvdarbu izmaksas nav mazākas par 1 000 000 EUR (bez PVN) (par katru objektu) un ir iesniegtas vismaz 3 pozitīvas atsauksmes.

    - Būvprojekta izstrādes vadītājam ir pieredze vismaz 3 būvprojektu izstrādē ostu hidrobūvēm pēdējos 5 gados, kas ir izbūvētas t.i. nodotas eksplutācijā un kuru (būvju) būvdarbu izmaksas nav mazākas par 1 000 000 EUR (bez PVN) (par katru objektu).

    - Hidrobūves matemātiskā modeļa izstrādātājs pēdējo 5 gadu laikā izstrādājis 3 matemātiskos modeļus  hidrobūvēm, un ir norādītas pasūtītāju kontaktersonas..

    - No brīvā formā sagatavotā detalizētā Būvprojekta izstrādes organizācijas apraksta Komisija spēj gūt pilnīgu un skaidru informāciju par būvprojekta izstrādes gaitu.

    - Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu.

    - Pretendents ir iesniedzis rakstisku apliecinājumu par gatavību iesniegt beznosacījuma līguma izpildes garantiju 10 % apmērā no būvprojekta izstrādes izmaksām bankas garantijas veidā.

  - No tālākas dalības iepirkuma procedūrā var tikt izslēgti visi Pretendenti, kas nav iesnieguši visus pieprasītos piedāvājuma dokumentus vai tie nebūs sagatavoti atbilstoši Līguma piešķiršanas nosacījumos norādīto dokumentu prasībām. Iesniegto Pretendentu atlases dokumentu un piedāvājuma dokumentu neskaidrību gadījumā Komisija patur tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju. Neatbilstoši dokumentu prasībām sagatavotu dokumentu gadījumā Komisija patur tiesības izvērtēt pārkāpumu būtiskumu un pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu vai neizslēgšanu no tālākās dalības iepirkumu procedūrā.

  - Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs Komisijas vārdā rakstiskā formā paziņo Pretendentam, ka tā piedāvājumā izdarīti aritmētisko kļūdu labojumi. Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiskā formā paziņo savu piekrišanu vai nepiekrišanu Komisijas izdarītajiem aritmētisko kļūdu labojumiem. Ja Pretendents minētajā termiņā nav paziņojis savu piekrišanu Komisijas izdarītajiem aritmētisko kļūdu labojumiem, Komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu.

  - Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, ja Pretendents un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Līguma piešķiršanas nosacījumu prasībām, kā arī piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas ar iepirkuma izpildi saistītās izmaksas un Pretendents piekritis Komisijas veiktajam aritmētisko kļūdu labojumam, ja tāds būs.

# Iepirkuma līguma slēgšana.

  - Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar  Līguma projektu (pielikums Nr.3).

  - Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju nākamajā dienā. Līgums jānoslēdz 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

  - Gadījumā, ja šī iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko līgumcenu, ja viņa piedāvātā līgumcena nepārsniedz šim iepirkumam paredzētos finanšu resursus un gan šis Pretendents, gan viņa iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Līguma piešķiršanas nosacījumu prasībām.

  - Gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek slēgts ar personu grupu, to paraksta katrs personu grupas dalībnieks. Šajā gadījumā iepirkuma līgums tiek papildināts ar nosacījumu, ka par līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem grupas dalībnieki atbild solidāri.

# Pielikumi.

Pielikumā, kā Līguma piešķiršanas nosacījumu neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti:

- Pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums būvprojekta izstrādei.

- Pielikums Nr.2 – Pretendenta pieteikuma forma.

- Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma.

- Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts.

Sagatavoja

Pāvilostas ostas pārvaldes projekta vadītāja E.Kopštāle (Tālr. 29119051)